海南省南海现代渔业集团有限公司

船厂车间利用改造项目选聘施工单位

评选办法（综合评分法）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | **评分因素** | **分值** | **评分标准** |
| 1 | 施工  组织  设计  35分 | 施工方案与技术措施 | 15分 | 1、有施工技术方案、施工程序；技术方案详细、合理，针对性强，满足工程实际情况并能指导项目开展、施工部署全面的得1-15分； 2、有施工技术方案、施工程序或施工大纲，且技术方案科学、基本合理，具有针对性的得1-9分； 3、有施工技术方案、施工程序或施工大纲，但施工程序及施工大纲有明显错误的，技术方案不合理，无针对性的得0-5分。 |
| 质量管理体系与措施 | 10分 | 1、具有质量保证体系，对工程质量保证措施阐述较好；有具体的质量违约责任承诺的得1-10分；2、具有质量保证体系，质量保证措施可行性一般；有质量违约责任承诺的得1-7分；  3、质量承诺满足招标文件，有违约责任承诺，质量保证措施达不到要求；得0-4分。 |
| 安全生产、文明施工、环境保护管理及措施 | 5分 | 1、有具体、完整、可行的安全生产、文明施工、环境保护措施，且措施切实可行，有具体的违约承诺的，得1-5分；  2、安全生产、文明施工、环境保护措施不详细，措施可行性一般，违约承诺不具体的，得1-3分；  3、安全生产、文明施工、环境保护措施存在错误，措施可行性较差，违约承诺不具体的，得0-1分。 |
| 工期承诺及保证措施 | 5分 | 1、施工进度计划满足招标文件、工程实际要求，具有可操作性，关键线路合理。工期承诺有具体的违约承诺的得1-5分；  2、施工进度计划满足招标文件，关键线路基本合理；有工期违约承诺的得1-3分；3、施工进度计划满足招标文件，关键线路不清晰，有违约承诺不具体的得0-1分。 |
| 项目 | | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| 2 | 项目  管理  机构  评分  标准20分 | 单位综合实力 | 10分 | 1、具有钢结构工程专业承包叁级及以上资质得5分；  2、具有钢结构工程专业承包叁级及以上资质且具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质得8分；  3、具有合格、有效的安全生产许可证得2分。 |
| 投入本工程的主要管理人员、技术人员 | 10分 | 1、项目经理：具有建筑工程专业贰级及以上建造师证书得 3 分，具备有效安全生产考核合格证 B 证得 2 分，本项最高得 5 分； 2、技术负责人：具有工程类中级及以上职称得3分； 3、专职安全员：具有合格有效安全生产考核合格证C证得2分； |
| 项目 | | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| 3 | 其他  因素  评分  标准10分 | 企业类似项目业绩 | 10分 | 1、投标人近5年（2016年1月至今）承接过2个类似工程项目业绩的得基准分5分；每增加一个业绩加2分，本项得分最高10分。  2、类似工程项目是指：类似工程项目是指建筑工程或建筑钢结构工程、装饰装修工程类项目，金额不低于本次招标项目招标限价，类似工程项目以中标通知书或施工合同为准，时间以中标通知书或施工合同书上注明的时间为准。 |
| 4 | 投标  报价  评分  标准35分 | 价格分 | 35分 | 满足采购文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值 |